CAHIER DES CHARGES

Refonte du site gites-nephelie.fr

Migration vers une stack Next.js / Vercel — SEO, performance et conversion

SAS Néphélie — 4 gîtes à 2 minutes du Puy du Fou (Les Epesses, Vendée)

Document rédigé le 9 septembre 2026

Basé sur l'audit SEO / Lighthouse du 9 septembre 2026 et l'analyse du site en production

# Sommaire

- 1. Contexte et objectifs du projet

- 2. Diagnostic de l'existant

- 3. Objectifs mesurables de la refonte

- 4. Périmètre fonctionnel du nouveau site

- 5. Choix techniques — stack Next.js / Vercel

- 6. Exigences SEO

- 7. Exigences de performance

- 8. Exigences de contenu et de design

- 9. Intégrations tierces

- 10. Arborescence proposée et plan de redirection 301

- 11. Exigences non fonctionnelles (accessibilité, RGPD, hébergement)

- 12. Livrables attendus du prestataire / développeur

- 13. Procédure de migration — étapes détaillées

- 14. Recette et critères de validation

- 15. Suivi post-lancement et KPIs

# 1. Contexte et objectifs du projet

La SAS Néphélie exploite 4 gîtes (2 à 8 personnes) situés aux Epesses, en Vendée, à environ 2 minutes du Puy du Fou. Le site vitrine actuel, gites-nephelie.fr, est construit sous WordPress avec le constructeur de pages Elementor (thème Envo Royal) et hébergé chez IONOS. Il intègre une boutique WooCommerce (commande de petits-déjeuners et produits locaux livrés au gîte), un système d'avis Booking.com affiché en page d'accueil (47 avis, note « Excellent »), et des liens de contact vers WhatsApp et Facebook.

Un audit SEO et technique réalisé le 9 septembre 2026 (Google PageSpeed Insights / Lighthouse mobile + tableau de bord Yoast SEO) a mis en évidence des performances mobiles faibles, un travail de mots-clés quasi inexistant sur la majorité des pages, et un sitemap pollué par des URLs en double. Ce constat, combiné à l'inquiétude déjà identifiée sur l'hébergement IONOS, motive une refonte complète du site plutôt qu'un simple correctif.

Ce document a deux objets : d'une part servir de cahier des charges pour la reconstruction du site sur une infrastructure moderne (Next.js déployé sur Vercel), d'autre part détailler la procédure opérationnelle à suivre pour mener cette migration sans perte de référencement ni interruption d'activité.

# 2. Diagnostic de l'existant

## 2.1 Synthèse de l'audit SEO du 9 septembre 2026

Le site est propre sur le plan technique de base (robots.txt et sitemap corrects) mais souffre de trois problèmes structurants qui limitent son potentiel de référencement :

- Des performances mobiles faibles : score Lighthouse Performance de 60/100, avec un LCP (Largest Contentful Paint) à 9,5 secondes, très loin de la cible Google (< 2,5 s).

- Un travail de mots-clés quasi inexistant : 4 pages sur 6 n'ont aucune expression clé cible définie dans Yoast SEO.

- Un sitemap pollué par des URLs en double : boutique déclinée en 4 URLs, contact en 2 URLs, panier/compte en plusieurs versions.

Le score SEO technique Lighthouse (92/100) est bon, mais ce chiffre ne mesure pas le travail éditorial de ciblage de mots-clés, qui reste la vraie faiblesse du site actuel.

| Critère (Lighthouse mobile) | Score actuel | Cible refonte |
| --- | --- | --- |
| Performance | 60 / 100 | ≥ 95 / 100 |
| Accessibilité | 93 / 100 | 100 / 100 |
| Bonnes pratiques | 96 / 100 | 100 / 100 |
| SEO technique | 92 / 100 | 100 / 100 |

## 2.2 Détail des causes de lenteur (page d'accueil, mobile)

- LCP à 9,5 s — facteur le plus pénalisant du score.

- FCP (First Contentful Paint) à 5,9 s.

- Speed Index à 6,3 s.

- CLS à 0 — bon point à conserver.

- TBT à 40 ms — bon point à conserver.

- Requêtes bloquant le rendu : environ 1,9 s d'économie possible.

- JavaScript inutilisé chargé sur la page : environ 284 Kio.

- CSS inutilisé chargé sur la page : environ 151 Kio.

- Mise en cache navigateur mal réglée : environ 112 Kio.

- Images non optimisées (environ 99 Kio d'économie possible) et balises <img> sans largeur/hauteur explicites.

- JavaScript « ancien » (polyfills inutiles) : environ 13 Kio.

- Chargement des polices : environ 160 ms d'économie possible.

Ce constat rejoint l'hypothèse d'un temps de réponse serveur lent côté IONOS, combiné à une pile Elementor qui charge par défaut beaucoup de CSS/JS. La migration vers Vercel (edge network, rendu statique/SSR optimisé) et l'abandon d'Elementor doivent traiter la cause racine plutôt qu'ajouter des correctifs ponctuels.

## 2.3 Ciblage de mots-clés (état actuel)

| Page | Expression clé Yoast | Score Yoast |
| --- | --- | --- |
| Accueil (/) | Gîtes du Puy du Fou | À améliorer |
| Réserver un logement | non définie | — |
| Nos Gîtes | Description des gîtes | OK |
| Contact | non définie | — |
| A propos | non définie | À améliorer |
| La Boutique | non définie | — |

Même la page la plus stratégique du site — l'accueil, qui capte le plus de trafic de marque et générique — reste « à améliorer » alors que le travail de ciblage y a été commencé. Les autres pages n'ont fait l'objet d'aucune réflexion sur l'intention de recherche visée.

## 2.4 Autres constats

- Balises <title> génériques (« Accueil - Néphélie », « Contact - Néphélie »…), sans localisation ni intention de recherche.

- H1 uniques et cohérents par page, mais génériques, sans mots-clés géographiques (Puy du Fou, Vendée, Les Epesses).

- Contraste insuffisant entre texte et arrière-plan à plusieurs endroits (accessibilité et lisibilité).

- Liens « En savoir plus » (blocs Livraison au gîte, Producteurs locaux, Découvrir la région) pointant vers « # » — non explorables par Google et sans destination pour l'utilisateur.

- Avis Booking.com (47 avis, « Excellent ») chargés en JavaScript côté client depuis Booking : invisibles pour Google, donc sans effet sur le SEO (pas de rich snippets étoiles).

# 3. Objectifs mesurables de la refonte

La refonte doit être pilotée par des objectifs vérifiables, pas seulement par une refonte visuelle :

- Performance mobile : score Lighthouse Performance ≥ 95/100 et LCP < 2,5 s sur la page d'accueil et les pages gîtes.

- SEO éditorial : une expression clé principale et un contenu optimisé sur 100 % des pages indexables (contre 2 pages sur 6 aujourd'hui).

- Indexation propre : un sitemap ne listant que des URLs uniques et à valeur SEO (zéro doublon, contre au moins 8 doublons identifiés).

- Conversion : un tunnel de réservation clair (redirection ou intégration vers le moteur de réservation / channel manager) et une boutique de commande simplifiée, sans lien mort.

- Preuve sociale indexable : avis affichés côté serveur avec balisage schema.org Review/AggregateRating, générant des étoiles dans les résultats Google.

- Accessibilité : score Lighthouse Accessibilité à 100/100 (contrastes corrigés).

- Fiabilité d'hébergement : disparition du goulot d'étranglement identifié côté IONOS grâce à l'edge network de Vercel.

# 4. Périmètre fonctionnel du nouveau site

## 4.1 Pages « cœur de cible » à conserver et retravailler

- Accueil — présentation des 4 gîtes, argumentaire de conversion, avis clients, localisation Puy du Fou.

- Nos Gîtes — une page par gîte ou une page de synthèse avec fiches détaillées (capacité 4 / 6 / 8 personnes, équipements, terrasse privative, climatisation, jeux extérieurs).

- Réserver un logement — présentation de l'offre et lien vers le moteur de réservation (PMS/channel manager).

- La Boutique — commande de petits-déjeuners, sandwichs, boissons et produits locaux, livrés au gîte.

- A propos — présentation de la SAS Néphélie, de l'accueil personnalisé et de l'ancrage local (producteurs vendéens).

- Contact — coordonnées, formulaire, WhatsApp, adresse (3 route Saint-Michel-Mont-Mercure, 85590 Les Epesses).

## 4.2 Contenus à ajouter (recommandé, hors périmètre strict de l'audit mais cohérent avec les liens actuels)

- Une page ou section « Découvrir la région » qui reçoit réellement le lien « En savoir plus » actuellement mort (#), avec du contenu sur le Puy du Fou et le territoire vendéen — cette page est aussi un levier SEO local supplémentaire.

- Une page ou section détaillant les services (barbecue, jeux de société, pétanque, vins & bières régionales) pour remplacer le lien mort du bloc « Nos produits et services ».

## 4.3 Fonctionnalités à conserver

- Commande en ligne de produits/petits-déjeuners avec livraison au gîte (à réintégrer via une solution e-commerce compatible Next.js/Vercel, ou conservée en marque blanche si un prestataire existant est maintenu).

- Widget/lien Booking.com pour la réservation, et lien Discuter sur WhatsApp.

- Formulaire de contact.

## 4.4 Pages utilitaires à ne pas dupliquer dans le sitemap

Les pages panier, compte, checkout doivent exister techniquement (nécessaires au parcours d'achat) mais ne doivent apparaître ni en double, ni dans le sitemap XML, ni dans le maillage interne visible — voir section 10.

# 5. Choix techniques — stack Next.js / Vercel

## 5.1 Framework et hébergement

- Next.js (App Router) déployé sur Vercel : rendu statique (SSG) pour les pages de contenu (Accueil, Nos Gîtes, A propos, Découvrir la région), Incremental Static Regeneration si le contenu des gîtes change souvent.

- Vercel Edge Network pour supprimer le goulot d'étranglement de temps de réponse serveur identifié avec IONOS.

- Nom de domaine gites-nephelie.fr conservé, DNS repointé vers Vercel (le domaine gite-nephelie.fr, déjà configuré en DNS via Gandi, est à traiter en redirection 301 permanente vers gites-nephelie.fr s'il s'agit d'une variante orthographique utilisée par erreur).

## 5.2 Gestion de contenu

- CMS headless recommandé (ex. Sanity, Contentful ou équivalent) pour permettre à l'équipe Néphélie de modifier textes, tarifs et disponibilités sans intervention développeur — à défaut, contenu en Markdown/MDX versionné avec le code si le volume de mise à jour est faible.

## 5.3 Boutique / commande en ligne

- Si le volume de commandes le justifie : intégration d'une solution e-commerce compatible Next.js (ex. Shopify headless, Snipcart, ou API d'un prestataire de livraison local) plutôt qu'un portage direct de WooCommerce.

- Sinon : conserver la boutique WooCommerce existante sur un sous-domaine dédié (ex. boutique.gites-nephelie.fr) et ne pointer qu'un seul lien clair depuis le nouveau site, en évitant toute réplication d'URLs (voir constat des 4 URLs boutique actuelles).

## 5.4 Réservation

- Intégration du PMS / channel manager en cours d'évaluation par ailleurs (Smoobu, Lodgify, Beds24, Elloha, Superhote…) via widget iframe ou lien direct, avec un bouton d'appel à l'action unique et cohérent sur toutes les pages.

## 5.5 Images et médias

- Composant next/image pour un redimensionnement, une compression et un lazy-loading automatiques (traite directement le point « images non optimisées, ~99 Kio d'économie » de l'audit).

- Toutes les images avec largeur/hauteur explicites pour éliminer tout risque de CLS.

## 5.6 Analytics et suivi

- Vercel Analytics ou Google Analytics 4 + Google Search Console reconnectés dès la mise en ligne.

- Conservation/migration de la Search Console existante (propriété du domaine, pas seulement du préfixe http://) pour ne pas perdre l'historique.

# 6. Exigences SEO

## 6.1 Ciblage de mots-clés — une expression clé par page

Chaque page indexable doit cibler une intention de recherche locale différente. Propositions issues de l'audit, à valider avec le prestataire éditorial :

| Page | Expression clé cible proposée |
| --- | --- |
| Accueil | Gîtes proche du Puy du Fou |
| Nos Gîtes | Location vacances Les Epesses / gîte Vendée avec terrasse |
| Réserver un logement | Réserver un gîte proche du Puy du Fou |
| La Boutique | Petit-déjeuner livré en gîte Vendée |
| A propos | Gîte familial Vendée Puy du Fou |
| Contact | Contact gîtes Les Epesses |
| Découvrir la région (nouvelle page) | Que faire près du Puy du Fou en Vendée |

## 6.2 Balises title et meta description

Toutes les balises <title> doivent intégrer la localisation (Puy du Fou / Vendée / Les Epesses) et une intention claire. Exemple donné par l'audit : remplacer « Accueil - Néphélie » par un intitulé du type « Gîtes proche du Puy du Fou (Vendée) — Les Epesses | Néphélie ».

## 6.3 Titres H1

Conserver un H1 unique par page (déjà correct structurellement) mais y intégrer les mots-clés géographiques, par exemple « Réserver un gîte proche du Puy du Fou » plutôt que « Réserver un logement ».

## 6.4 Données structurées (schema.org)

- LodgingBusiness ou VacationRental sur les pages gîtes (adresse, géolocalisation, capacité, équipements).

- Review / AggregateRating sur la page d'accueil pour rendre les 47 avis Booking indexables et faire apparaître les étoiles dans les résultats Google — condition : les avis doivent être rendus côté serveur (SSG/SSR), pas uniquement injectés en JavaScript côté client.

- BreadcrumbList si une arborescence à plusieurs niveaux est mise en place.

## 6.5 Maillage interne

- Zéro lien vers « # » : chaque bouton « En savoir plus » doit pointer vers une page réelle (voir section 4.2) ou être retiré.

## 6.6 Sitemap et indexation

- Un sitemap XML généré automatiquement par Next.js (next-sitemap ou équivalent), ne listant que les URLs à valeur SEO.

- Aucune URL utilitaire (panier, compte, checkout) dans le sitemap ; balises noindex sur ces pages.

- Une seule URL canonique par fonction (voir plan de redirection, section 10).

# 7. Exigences de performance

- LCP < 2,5 s sur mobile (connexion 4G simulée) pour la page d'accueil et les pages gîtes.

- CLS ≤ 0,1 (le site actuel est déjà à 0 sur l'accueil ; à maintenir sur toutes les pages).

- TBT < 200 ms.

- JavaScript et CSS chargés limités au strict nécessaire par page (fin de la pollution générique de type Elementor : pas de framework CSS/JS chargé globalement si la page ne l'utilise pas).

- Polices auto-hébergées et préchargées (next/font) pour éliminer le temps de chargement externe des polices.

- Mise en cache HTTP et CDN gérées nativement par Vercel (immutable pour les assets statiques, revalidation courte pour le contenu dynamique).

- Budget de performance à valider en recette avant mise en production : test Lighthouse mobile sur Accueil, Nos Gîtes, Réserver, Boutique.

# 8. Exigences de contenu et de design

- Charte graphique conservée ou modernisée en cohérence avec l'identité Néphélie actuelle (à valider avec le co-gérant).

- Contraste texte/arrière-plan conforme aux recommandations WCAG AA sur l'ensemble des pages (corrige le point relevé par Lighthouse, score actuel 93/100).

- Contenu rédactionnel enrichi par page : chaque page doit contenir suffisamment de texte unique pour justifier son expression clé (l'audit constate qu'à ce jour, l'absence de mots-clés définis traduit aussi un manque de contenu rédactionnel structuré).

- Photos de qualité des 4 gîtes, optimisées en poids et fournies avec texte alternatif (alt text) décrivant le gîte et sa localisation — utile à la fois pour l'accessibilité et pour le SEO image.

- Responsive mobile-first, la majorité du trafic Google étant évaluée sur mobile (audit Lighthouse mobile).

# 9. Intégrations tierces

| Intégration | Rôle | Point d'attention identifié par l'audit |
| --- | --- | --- |
| Avis Booking.com | Preuve sociale (47 avis, « Excellent ») | Doit être rendu côté serveur + schema.org pour être indexable, en plus du widget JS existant |
| WhatsApp | Contact direct | Conserver le lien « Discuter sur WhatsApp » |
| Facebook | Réseau social | Lien à conserver en pied de page |
| Moteur de réservation / PMS | Conversion réservation | Sélection du PMS en cours (Smoobu, Lodgify, Beds24, Elloha, Superhote — cf. suivi séparé) |
| Boutique produits locaux | Commande + livraison au gîte | Fusionner les 4 URLs actuelles (la-boutique, boutique, shop, commander) en une seule |
| Formulaire de contact | Génération de leads | Anti-spam (reCAPTCHA/hCaptcha) et RGPD (consentement explicite) |

# 10. Arborescence proposée et plan de redirection 301

Objectif : une URL unique par fonction, un sitemap propre, et aucune perte de « jus SEO » sur les URLs déjà indexées grâce à des redirections 301 permanentes.

| Ancienne(s) URL(s) | Nouvelle URL canonique | Action |
| --- | --- | --- |
| /la-boutique/, /shop/, /commander/ | /boutique/ | 301 vers /boutique/, exclure les 3 autres du sitemap |
| /contact-2/ | /contact/ | 301 vers /contact/ |
| /my-account/, /mon-compte/ | /mon-compte/ | 301 vers /mon-compte/, noindex, hors sitemap |
| /panier/, /cart/ | /panier/ | 301 vers /panier/, noindex, hors sitemap |
| /checkout-2/ | /checkout/ | 301 vers /checkout/, noindex, hors sitemap |
| Toutes les autres URLs indexées (accueil, nos-gites, reserver, a-propos) | Conservées à l'identique si possible | Aucune redirection nécessaire si le slug est repris tel quel |

Recommandation : conserver strictement les mêmes slugs d'URL pour les pages « cœur de cible » lors du passage à Next.js, afin de ne nécessiter aucune redirection sur les pages qui comptent le plus pour le référencement actuel.

# 11. Exigences non fonctionnelles

## 11.1 Accessibilité

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA visée, score Lighthouse Accessibilité 100/100.

## 11.2 RGPD et confidentialité

- Bandeau de consentement cookies conforme CNIL, blocage des scripts tiers (Booking, WhatsApp, Analytics) avant consentement.

- Mentions légales et politique de confidentialité à jour avec la nouvelle infrastructure d'hébergement (Vercel).

## 11.3 Sécurité

- HTTPS forcé (géré nativement par Vercel), en-têtes de sécurité (CSP, HSTS) configurés.

## 11.4 Hébergement et domaine

- Migration DNS du domaine gites-nephelie.fr vers Vercel, avec une fenêtre de bascule planifiée pour limiter la propagation DNS pendant les heures creuses.

- Conservation de la boîte contact@gites-nephelie.fr et des enregistrements MX pendant toute la migration (ne toucher que les enregistrements A/CNAME du site).

# 12. Livrables attendus du prestataire / développeur

- Code source Next.js versionné (dépôt Git), avec README de déploiement.

- Site déployé et fonctionnel sur Vercel, connecté au domaine gites-nephelie.fr.

- CMS headless configuré et accès livré à l'équipe Néphélie, avec une courte formation à la mise à jour de contenu.

- Sitemap XML propre et soumis à la Google Search Console.

- Fichier de redirections 301 documenté et testé (voir section 10).

- Rapport Lighthouse (mobile + desktop) sur les pages principales, atteignant les seuils de la section 3.

- Documentation des intégrations tierces (Booking, WhatsApp, boutique, PMS, formulaire de contact).

# 13. Procédure de migration — étapes détaillées

## Étape 0 — Cadrage (avant tout développement)

- Valider ce cahier des charges avec le co-gérant de la SAS Néphélie.

- Choisir le CMS headless et la solution boutique/e-commerce (sections 5.2 et 5.3).

- Geler la liste finale des expressions clés par page (section 6.1) avec le prestataire éditorial ou en interne.

- Exporter l'état actuel de la Google Search Console (pages indexées, requêtes, backlinks) comme référence avant/après.

## Étape 1 — Préparation technique

- Créer le dépôt Git du projet Next.js et le projet Vercel associé (environnement de préproduction sur un sous-domaine ou une URL *.vercel.app).

- Configurer le CMS headless et migrer les contenus texte/images des 6 pages existantes.

- Recréer les 4 fiches gîtes avec un contenu enrichi (capacité, équipements, terrasse, climatisation, jeux extérieurs) à partir des informations déjà présentes sur le site actuel.

## Étape 2 — Développement

- Développer les pages cœur de cible avec les nouvelles balises title/H1 optimisées (section 6.2, 6.3).

- Implémenter les données structurées schema.org (LodgingBusiness, Review/AggregateRating).

- Intégrer next/image et next/font pour traiter les points de performance de l'audit (images, polices).

- Corriger tous les contrastes signalés et vérifier l'accessibilité au fil du développement, pas seulement à la fin.

- Remplacer tous les liens « # » par de vraies destinations (nouvelle page Découvrir la région, page Services).

- Intégrer le formulaire de contact, le lien WhatsApp, le widget de réservation et la boutique.

- Générer le sitemap XML propre (next-sitemap) et les balises noindex sur les pages utilitaires.

## Étape 3 — Recette interne

- Exécuter un audit Lighthouse mobile sur chaque page cœur de cible et comparer aux seuils de la section 3.

- Vérifier chaque redirection 301 prévue (section 10) une par une, y compris sur mobile.

- Tester le parcours de réservation et le parcours de commande boutique de bout en bout.

- Vérifier l'affichage des avis Booking et la présence du balisage Review dans le code source rendu (view-source, pas seulement à l'écran).

- Faire valider le rendu visuel et les textes par le co-gérant de la SAS Néphélie.

## Étape 4 — Bascule en production

- Planifier la bascule un jour de faible trafic, en informant les canaux de réservation (Booking, Airbnb) si nécessaire.

- Pointer le domaine gites-nephelie.fr vers Vercel (mise à jour des enregistrements A/CNAME chez le registrar, en conservant les enregistrements MX).

- Mettre en place les redirections 301 en production dès la bascule (jamais après).

- Vérifier le certificat HTTPS et l'absence de contenu mixte (http/https).

- Soumettre le nouveau sitemap à la Google Search Console et demander une nouvelle exploration des pages principales.

## Étape 5 — Suivi post-migration (30 à 90 jours)

- Surveiller quotidiennement la Search Console la première semaine (erreurs d'indexation, redirections en boucle, pages 404).

- Comparer les positions et le trafic organique avant/après sur les requêtes cibles (section 6.1) à J+30 et J+90.

- Vérifier que les redirections 301 ne se dégradent pas avec le temps (nouvelles pages créées par erreur, doublons qui réapparaissent).

- Réévaluer les scores Yoast — ou équivalent SEO on-page côté CMS headless — pour viser un score « Bon » sur toutes les pages, pas seulement l'accueil.

# 14. Recette et critères de validation

Le site ne doit être considéré comme livré que lorsque l'ensemble des critères suivants sont vérifiés simultanément :

- Lighthouse mobile ≥ 95/100 en Performance, 100/100 en Accessibilité, 100/100 en Bonnes pratiques, 100/100 en SEO, sur Accueil, Nos Gîtes et Réserver un logement.

- 100 % des pages indexables disposent d'une expression clé définie et d'un title/H1 localisés.

- 0 URL en doublon dans le sitemap XML final.

- 0 lien interne pointant vers « # ».

- Balisage Review/AggregateRating présent et valide (testé avec l'outil de test des résultats enrichis de Google).

- Toutes les redirections 301 de la section 10 répondent correctement (vérifié via un outil de crawl type Screaming Frog ou équivalent).

- Aucune régression de trafic organique constatée à J+30 sur les requêtes de marque (« Néphélie », « gîtes Néphélie »).

# 15. Suivi post-lancement et KPIs

Indicateurs à suivre mensuellement après la mise en ligne, en s'appuyant sur Google Search Console et Analytics :

- Position moyenne et impressions sur les requêtes cibles par page (section 6.1).

- Trafic organique global et par page d'atterrissage.

- Taux de clic (CTR) sur les résultats de recherche, en particulier pour vérifier l'effet des étoiles d'avis (schema.org Review).

- Core Web Vitals réels (issus du CrUX / Search Console), pas seulement le score Lighthouse en laboratoire.

- Taux de conversion vers la réservation et vers la commande boutique.

- Nombre de pages avec un score SEO on-page « Bon » (objectif : 6/6, contre 1/6 aujourd'hui).

Document préparé à partir de l'audit SEO du 9 septembre 2026 (Google PageSpeed Insights / Lighthouse mobile et tableau de bord Yoast SEO) et de l'analyse du site en production gites-nephelie.fr. Les recommandations d'outillage (CMS headless, solution boutique, PMS) sont indicatives et doivent être confirmées en fonction du budget et des choix déjà engagés par la SAS Néphélie.